| Oznámení o uzavření smlouvy |  |
| --- | --- |
| Město Turnov, Antonína Dvořáka čp. 335, 511 22 Turnov, IČO: 00276227, DIČ CZ 00276227 |  |
| Název zadání (předmět díla): | Chodník Turnov – Mašovská ulice, Sobotecká ulice, etapa IV., Sobotecká ulice část a) a b) |
| Zhotovitel: | PROFES PROJEKT, s.r.o., Vejrichova 272, Turnov |
| Smluvní cena: | 421.080,-Kč včetně DPH |
| Termín zahájení realizace: | Po podpisu smlouvy |
| Termín dokončení realizace: | Do 30.4.2016 projektová dokumentace pro územní řízení Do 30.8. 2016 projektová dokumentace pro stavební povolení |
| Smluvní pokuty: | 1.000,-Kč za každý den prodlení při nedodržení termínu předání díla 1.000,-Kč za nedodržení termínu odstranění vad díla |
| Záruky za dílo: | 60 měsíců |
| Dodatky: |  |