| Oznámení o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo |  |
| --- | --- |
| Město Turnov, Antonína Dvořáka čp. 335, 511 01 Turnov, IČO: 00276227, DIČ CZ 00276227 |  |
| Název zadání (předmět díla): | ZŠ Žižkova – výměna povrchu ve dvou tělocvičnách |
| Zhotovitel: | Trisport Havel s.r.o., IČ: 25217666 |
| Smluvní cena: | 831 465,- Kč bez DPH (1 006 072,60 Kč vč. DPH) |
| Termín zahájení realizace: | 15. 8. 2017 |
| Termín dokončení realizace (dle SoD): | 30. 9. 2017 |
| Termín dokončení realizace (dle Dod.č.1): | 15.10.2017 |
| Smluvní pokuty: | 3000,- Kč za každý den prodlení |
| Záruky za dílo: | 60 měsíců |
| Dodatky: | nejsou |