Zakázka č. 15102A - Oprava hřbitovní zdi u kostela Panny Marie Turnov - 1. etapa Dokumentace ke stavebnímu povolení

## PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

podle §133 zákona č. 183/2006 Sb.

Kontrolní prohlídky budou probíhat vždy podle prací na jednotlivých částech

1. Kontrolní prohlídka

Po provedení  přípravných prací, zařízení staveniště, vytyčení stavby.

Termín prohlídky 2 týdny od zahájení stavby.

2. Kontrolní prohlídka

V průběhu provádění jednotlivých částí stavby.

Termín prohlídky 1 týden od zahájení stavby.

3. Kontrolní prohlídka – závěrečná kontrolní prohlídka (podle §122)

Po dokončení stavebních prací, před úklidem staveniště.

Termín prohlídky 1 týden před ukončením stavby.

Stavební úřad bude vyzván 15 dnů před plánovanou kontrolní prohlídkou telefonicky.

v Turnově, 31.ledna 2016

Ing. Petr Chval

zplnomocněn stavebníkem