SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále také „OZ“)

Na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku „Péče o závěsné nádoby s letničkami v letech 2022 – 2024“ a usnesení RM č. ……….. ze dne …………. se uzavírá tato smlouva o dílo:

- Smluvní strany

Objednatel

Město Turnov

ul. Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČO 00276227

DIČ CZ 00276227

zastoupené starostou města: Ing. Tomášem Hockem

zástupce pro věci technické: Ing. Hana Malá, referentka odboru životního prostředí, tel. +420 481 366 152, +420 737 214 249,

e-mail: h.mala@mu.turnov.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Turnov, č. účtu 27-1263075359/0800

Zhotovitel

## Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je montáž a instalace závěsných nádob na letničky, jejich osázení převislými  letničkami, péče během vegetace (zálivka, přihnojení, odplevelení, ořez suchých částí), demontáž po sezóně a likvidace letniček, uložení nádob na zimní období a dále úprava rostlin během vegetačního období tak, aby  neztěžovaly  pohledy řidičů  na dopravní značky, popřípadě je nezakrývaly,  nebránily v chůzi po  chodnících, nezarůstaly do lamp veřejného osvětlení a pod.

Jedná se o závěsné sestavy složené ze dvou půlmís v ulicích: Antonína Dvořáka, Trávnice, Skálova, Sobotecká, náměstí ČR, náměstí B. J. Horáčka, Palackého a závěsné sestavy složené z jedné půlmísy na starém mostě přes Jizeru.

Předmětem zakázky je:

- Naplnění nádob substrátem včetně zásobního hnojení a jejich osázení letničkami.

- Zavěšení nádob na sloupy veřejného osvětlení (na stávající objímky).

- Péče během vegetace spočívající v pravidelné zálivce, hnojení vícesložkovým rozpustným hnojivem, odplevelení nádob, odstraňování suchých a odkvetlých částí a případná redukce rostlin zarůstajících do lamp veřejného osvětlení.

- Likvidace výsadeb po skončení sezóny.

- Demontáž nádob (objímky budou na sloupech ponechány), úklid nádob na místo pro přezimování (místo uložení zajišťuje zhotovitel díla), vyčištění nádob. Nádoby budou uloženy v bezmrazém prostoru.

- Doplnění knotů do nádob. Jedná se o speciální knoty dodávané k nádobám. Každý rok bude provedena výměna 1/3 knotů.

Specifikace výsadby:

- Nádoby s letničkami budou zavěšeny na sloupy veřejného osvětlení, v závislosti na počasí vždy kolem 15. května. Likvidace letniček a sundání nádob proběhne v závislosti na počasí v měsíci říjnu. Oba termíny budou určeny zadavatelem.

- Do jedné půlmísy bude vysazeno 10 ks rostlin. Rostliny budou v nádobách předpěstovány min. 4 týdny před zavěšením na sloupy veřejného osvětlení, tj. budou do nádob vysazeny třetí týden v dubnu.

- K výsadbě budou použity převislé druhy letniček, rostliny budou v době výsadby do nádob vzrostlé, dobře rozvětvené a budou nakvétat.

- Sortiment letniček a vlastní osazovací plán navrhne zhotovitel a odsouhlasí objednatel. Objednatel požaduje pro každý rok návrh jiného sortimentu, přičemž pro každou ulici bude navrženo jiné druhové složení.

Specifikace substrátu:

K výsadbě bude použit speciální obohacený substrát pro balkónové rostliny. Substrát bude dále obohacen o:

- půdní kondicionér (např. TerraCottem), v množství 5 kg/m3

- organické hnojivo (granulovaný hnůj), v množství 5 kg/m3, bude přidán pouze do spodní vrstvy substrátu

- vícesložkové pomalu rozpustné hnojivo s dobou uvolňování živin 5 – 6 měsíců (typu Plantacote, Osmocote), v množství 3 kg/m3.

Specifikace péče o závěsné nádoby:

V průběhu jedné vegetační sezóny bude prováděno:

- přihnojení rozpustným hnojivem 4x

- ošetření rostlin fungicidním přípravkem 3x

- ošetření rostlin insekticidním přípravkem 3x

- zálivka 1 –3x týdně v závislosti na průběhu počasí

- odstraňování odkvetlých a suchých částí rostlin a jejich redukce k lampám dle aktuální potřeby

## III. Doba plnění

Zahájení prací: 01. 03. 2022

Ukončení prací: 30. 11. 2024

Doba plnění může být upravena dle klimatických podmínek na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Závěsné nádoby budou na sloupy veřejného osvětlení instalovány po dohodě s objednatelem a v závislosti na klimatických podmínkách v období od 1.5. do 20.5. Ukončení díla v daném roce proběhne v závislosti na klimatických podmínkách v měsíci říjnu. Přesný termín určí objednatel.

## Cena díla

Celková cena za vyhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, jako obvyklá v místě plnění.

Cena za vyhotovení díla činí:

|  | Nádoba jednostranná cena za 1 ks bez DPH | Nádoba jednostranná cena za 1 ks včetně DPH | Nádoba oboustranná cena za 1 ks bez DPH | Nádoba oboustranná cena za 1 ks včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2022 |  |  |  |  |
| Rok 2023 |  |  |  |  |
| Rok 2024 |  |  |  |  |

Cena pro jednotlivé roky v sobě zahrnuje veškeré úkony specifikované v čl. II této smlouvy. V roce 2022 bude osázeno celkem 14 ks jednostranných a 61 ks oboustranných nádob.

Celková cena pro rok 2022 se sjednává ve výši:

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

Objednatel je oprávněn písemně určit zhotoviteli počet nádob na rok 2023 a 2024 vždy do 15. 2. příslušného roku.

Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla bez DPH připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

## Platební podmínky

### Odměna za provedené práce bude zhotoviteli hrazena ve dvou fakturách ročně. První faktura ve výši 50 % z celkové roční částky bude vystavena ve formě zálohové faktury po protokolárním převzetí zavěšených nádob s letničkami (tj. v měsíci červnu). Druhá faktura ve výši 50 % z celkové roční částky bude vystavena po dokončení celého díla v příslušném kalendářním roce.

Faktury budou splatné do 14 dnů ode dne doručení faktury na MěÚ Turnov a odsouhlasení věcné správnosti faktury objednatelem.

## Záruky

Zhotovitel poskytuje záruky na výsadbový materiál, provedení výsadby a její ošetření po celou dobu trvání smluvního vztahu.

## Zodpovědnost za škodu

Zhotovitel nese odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy. Zhotovitel odstraní škody způsobené při provádění díla   nejdéle do 24 hod.

Zhotovitel neručí za škody způsobené třetí osobou (poškození, krádež apod.).

## Podmínky provedení díla

Zhotovitel provede dílo na svou zodpovědnost a nebezpečí.

## Smluvní pokuty

V případě neodstranění nedodělků zjištěných závad díla do 24 hod. po nahlášení pověřeným pracovníkem MěÚ Turnov vzniká sankční pokuta ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý nedodělek a den. Výše pokuty bude odečtena ze závěrečné faktury.

V případě zhotovitelova prodlení s dokončením díla dle smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Výše sankce se odečítá z fakturované částky.

V případě nedodržení termínu splatnosti vystavené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

# Závěrečná ustanovení

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 01. 03. 2022 do 30. 11. 2024.

Smluvní strany sjednávají, že se právní vztahy touto smlouvou neupravené řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

Smlouva nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami.

#### V Turnově dne ..........................................

...................................................................                    ...................................................................

Ing.Tomáš Hocke

za objednatele                                                                     za zhotovitele