Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. 	Smluvní strany :

1.1 	Objednatel :	Město Turnov

Zastoupený:	Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov

Sídlo:	Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01

Bank. spojení :	Česká spořitelna	a.s.

Č. účtu:	27-1263075359 / 0800

IČO:	276227

DIČ: 	CZ00276227

dále jen objednatel

na straně jedné

1.2 	Zhotovitel :	………………

Zastoupený :	……………………

Sídlo:	…………………...

Bank. spojení:

Č. účtu:	……………………

IČO:	……………………

DIČ:  	……………………

dále jen zhotovitel

na straně druhé

2. 	Předmět díla :

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce s názvem „Zahradní a krajinářské úpravy domova se zvláštním režimem v Turnově“. Jedná se o zahradní a krajinářské úpravy prostoru pro klienty se specifickými potřebami u areálu Domova se zvláštním režimem u domova důchodců Pohoda Turnov v ulici 5. května, a to dle projektové dokumentace Ing. Petry Loffelmannové ve stupni DPS a cenové nabídky zhotovitele.

3. 	Cena díla :

  - Cena díla se sjednává na základě nabídkové ceny ze dne ……jako pevná po celou dobu provádění díla:

Cena bez DPH ………………………………………………..

DPH 21% ……………………………………………….……..

Cena celkem včetně DPH ……………………………….…

4. 	Platební podmínky a smluvní pokuty :

  - Úhrada bude objednatelem provedena po dokončení a předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.

  - V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z  hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.

  - Dojde-li k  nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

  - Dojde-li k  prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,05% z fakturované ceny za každý den prodlení.

5. 	Termín a místo plnění díla :

Zahájení zakázky…………nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště (předpoklad 1. 11. 2020)

Ukončení zakázky ............nejpozději do 40 dnů od předání a převzetí staveniště (nejpozději do 10.12. 2020)

Místem plnění je pozemcích parc.č. 1283/1, 1287 a 1288 v k.ú. Turnov

6. 	Další ujednání :

  - Za objednatele bude postup prací kontrolovat Ing. Hana Malá, která bude zastupovat objednatele ve věcech technických.

  - Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

  - Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.

  - Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.

  - Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 24 měsíců.

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

  - Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.

  - Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, přičemž jeden originál obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

  - Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

V ………………..  dne: 			V Turnově dne:

Za zhotovitele:						Za objednatele:

............................................................. 			...............................................................

Ing. Tomáš Hocke, starosta města