Závazné termíny při údržbě zeleně

**TRÁVNÍK V I. INTENZITNÍ TŘÍDĚ**

1. Jarní hrabání listí – 1x ročně, ukončení do 31.3.
2. Podzimní hrabání listí – 1x ročně, ukončení do 15.12.
3. Seč – 7x ročně, na provedení jedné seče stanovuje zadavatel dobu max.1 týden
4. Sběr odpadků v rámci každé seče

**TRÁVNÍKY V II. INTENZITNÍ TŘÍDĚ**

1. Jarní hrabání listí – 1x ročně, ukončení do 31.3.
2. Podzimní hrabání listí – 1x ročně, ukončení do 15.12.
3. Seč – sídliště a plochy kolem bytových domů 6x ročně, na provedení jedné seče stanovuje objednatel dobu max. 2 týdny
4. Seč - ostatní plochy 4x ročně, na provedení jedné seče stanovuje objednatel dobu max. 4 týdny
5. Sběr odpadků v rámci každé seče

**TRÁVNÍKY VE III. INTENZITNÍ TŘÍDĚ**

1. Seč nebo mulčování – 2x ročně, na provedení jedné seče stanovuje objednatel dobu max. 6 týdnů

**ZÁHONY LETNIČEK, MOBILNÍ NÁDOBY S LETNIČKAMI**

1. Založení záhonů, výsadba letniček – do 20.5.
2. Výsadba do výměnných košů – do 25.4.
3. Instalace výměnných košů – do 20.5.
4. Zrušení záhonů – od 1.10. do 15.11. (v závislosti na počasí a stavu rostlin)
5. Zrušení letničkových výsadeb v nádobách, výměna košů – od 1.10. do 15.11. (v závislosti na počasí a stavu rostlin)

**ALEJOVÉ STROMY**

1. Řez – v předjaří – v závislosti na počasí
2. Odstranění výmladků – do 15.7.

**ŽIVÉ PLOTY**

1. Řez – 3x ročně, na provedení jednoho řezu stanovuje objednatel dobu max. 1 týden

**KEŘE VOLNĚ ROSTOUCÍ**

1. Řez – jarní řez do 31.3.
2. Řez – letní řez do 15.7.

**VÝZDOBA HROBŮ**

1. Památka zesnulých – do 28.10.

**ÚDRŽBA POMNÍKŮ**

1. Při státních svátcích – 8.5., 28.10.

**ZIMNÍ VÝZDOBA**

1. Girlanda na městský úřad – v týdnu před 1. adventní nedělí
2. Truhlíky na městském úřadě – v týdnu před 1. adventní nedělí

**VODNÍ PLOCHY**

1. Čištění – 1x ročně na základě výzvy objednatele, dle aktuálního stavu a znečištění jednotlivých vodních ploch, v letních měsících.