Smlouva o dílo

| Město Turnov |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov |
| IČO: | 00276227 |
| DIČ: | CZ00276227 |
| zastoupena: | Ing. Tomášem Hockem – starostou Města Turnova |
| bankovní spojení: č. účtu: | Česká spořitelna a.s. 27-1263075359/0800 |
| dále jako „Objednatel“ |  |

a

| se sídlem: |  |
| --- | --- |
| IČO: |  |
| DIČ: zastoupena: Zapsána v obchodním rejstříku: |  |
| bankovní spojení: |  |
| dále jako „Dodavatel“ |  |

(Objednatel a Dodavatel budou v této smlouvě o dílo označováni jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“ a tato smlouva, ve znění pozdějších dodatků, jen jako „Smlouva“) uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na tuto zakázku:

„Zpracování inženýrsko-geologického průzkumu Turnov - Daliměřice“

1.  Předmět smlouvy (dílo, činnost)

Předmětem zakázky je vypracování inženýrsko-geologického průzkumu na staveništi v Turnově- Daliměřicích.

Jedná se o realizaci těchto prací:

 archivní rešerše

 vyhloubení 8 jádrových vrtů: 4x do hloubky zastižení pevného skalního podloží, které předpokládáme v hloubce 4 až 10 m(kalkulovat 4x11 m), 4x do hloubky zastižení báze sprašových hlín, kterou předpokládáme v hloubce 4 až 7 m (kalkulovat 4x6 m), celková metráž vrtů 68bm  –  cena bude kalkulována dle skutečné hloubky vrtů

 geologická dokumentace vrtů

 odběr vzorků zemin a provedení klasifikačních rozborů vpočtu 5ks

 odběr vzorků vody a provedení rozboru pro stavební účely vpočtu 2ks

 geodetické zaměření vrtu

 vyhodnocení geologických prací

 zpracování závěrečné zprávy (4výtisky)

Specifikace a technické podmínky:

Výsledkem průzkumných prací bude určení geologických a hydrogeologických poměrů na staveništi, vymezení geotechnických typů zemin a hornin a jejich klasifikace dle ČSN 72 1002 a ČSN 73 1001, určení tabulkových geomechanických parametrů jednotlivých vrstev, sestavení geologických řezů s využitím archivních vrtů, posouzení základových poměrů včetně návrhu způsobu zakládání, posouzení těžitelnosti zemin a provádění zemních prací, posouzení možností vsakování srážkových vod.

Termíny plnění

1.3.  Zahájení zakázky ……………………………… neprodleně po podpisu smlouvy

1.4.  Ukončení zakázky ……………………………..do 12 týdnů od podpisu smlouvy

- Cena

- Celková smluvní odměna za zpracování předmětu zakázky dle této smlouvy činí Kč…………………..bez DPH, tj. Kč…………………. včetně DPH.

- Celková smluvní odměna bude vyplacena po předání předmětu zakázky bez vad a nedodělků.

- Splatnost daňového dokladu odsouhlaseného pověřeným pracovníkem zadavatele bude 21 dní od data doručení zadavateli.

- Cena zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s plněním Smlouvy a poskytnutím Plnění Objednateli. Cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být zvýšena bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

- Doba, místo a podmínky plnění

  - Dodavatel je povinen poskytnout Plnění nejdéle ve lhůtě stanovené v rámci čl. 1. 3. a 1.4. Místem plnění je sídlo Dodavatele.

  - Termín poskytnutí Plnění a místo Plnění lze změnit jen s výslovným a předchozím souhlasem obou Smluvních stran.

  - Komunikace mezi smluvními stranami bude prováděna prostřednictvím oprávněných osob,                  kterými jsou za klienta: Ing. Tomáš Hocke a za účastníka…………………..

- Závěrečná ustanovení

- 4.1.  Smluvní strany výslovně potvrzují, že si vzájemně sdělily veškeré okolnosti důležité pro uzavření Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o veškerých náležitostech Smlouvy.

- 4.2.     Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami.

- 4.3.    Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po třech (3) vyhotoveních a dodavatel po jednom (1) vyhotovení

| V , dne 2019 | V Turnově, dne………….. 2019 |
| --- | --- |
| ____________________________________ | ____________________________________ |
|  | Město Turnov |
|  | Ing. Tomáš Hocke starosta města |